# مستندات پیش نیاز محصول بخش‌بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی و هوش مصنوعی( AI)

- مستندات پیشنهادی برای دریافت از درخواست کننده محصول

- مستند معرفی محصول (Product Brief / Concept Note)

هدف: درک کلی محصول، ارزش تجاری و کاربران هدف

ساختار پیشنهادی:

- عنوان محصول: بخش‌بندی مشتریان (Customer Segmentation)

- توضیح کوتاه: این پروژه با هدف طراحی و توسعه یک سیستم هوشمند بخش‌بندی مشتریان (Customer Segmentation) برای شرکت بیمه سامان تعریف شده است و ایجاد دید ۳۶۰ درجه از مشتریان و حرکت به سمت تصمیم‌گیری داده‌محور طراحی شده است. با تجمیع داده‌های مشتریان شامل اطلاعات صدور بیمه‌نامه، سوابق خسارت، رفتارهای مالی و اطلاعات سلامت، و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، یک داشبورد مدیریتی جامع ایجاد ‌شود. این داشبورد با ارائه نیمرخ (پروفایل) منحصربه‌فرد از هر مشتری، امکان پایش دقیق رفتار و ریسک را فراهم می‌آورد.

- هدف و ارزش پیشنهادی: مشکل اصلی، عدم وجود دید یکپارچه و تحلیلی از مشتریان است، که منجر به اتخاذ تصمیمات کلی و غیرشخصی می‌شود. این محصول با ارائه تحلیل‌های دقیق و اینفوگراف از رفتار مشتریان در طول سالیان همکاری، این مشکل را حل می‌کند. ارزش پیشنهادی آن، توانمندسازی سازمان در "مدیریت ریسک هدفمند" و "شخصی‌سازی تعامل با مشتری" است؛ به این معنا که سازمان می‌تواند ریسک مشتریان جدید و قدیم را به صورت دقیق‌تر ارزیابی کرده و متناسب با آن، استراتژی‌های متفاوتی در بازاریابی، قیمت‌گذاری و ایجاد اعتماد به کار گیرد.

- کاهش نسبت خسارت  (Loss Ratio)

- افزایش نرخ نگهداشت مشتریان

- افزایش فروش متقاطع  (Cross-Sell)

- بهینه‌سازی هزینه‌های بازاریابی

- کاربران هدف (Stakeholders):

مدیران ارشد و برنامه‌ریزان: برای تصمیم‌گیری استراتژیک، تدوین استراتژی‌های برند و تخصیص بهینه منابع.

واحد بازاریابی و فروش: برای طراحی کمپین‌های هدفمند، جذب مشتریان مناسب و ارائه پیشنهادات ویژه متناسب با پروفایل هر مشتری.

مدیران فنی (رشته های بیمه ای، اکچوئری و ریسک): برای بهبود فرآیندهای ارزیابی ریسک و قیمت‌گذاری دقیق‌تر بیمه‌نامه‌ها.

واحد مدیریت خسارت: برای شناسایی الگوهای تقلب و اولویت‌بندی پرونده‌ها.

- نیازمندی اولیه کسب‌وکار: پیاده‌سازی این سیستم به دلیل ناکارآمدی روش‌های سنتی و نیاز به افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، یک ضرورت کسب‌وکاری است. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) اولیه برای سنجش موفقیت این پروژه عبارتند از:

- افزایش نرخ تبدیل: افزایش نرخ پذیرش پیشنهادات فروش در کمپین‌های هدف‌گذاری شده.

- بهبود دقت ارزیابی ریسک: کاهش خطا در محاسبه نرخ حق بیمه برای مشتریان جدید و تمدیدی.

- کاهش هزینه های بازاریابی: بهینه‌سازی بودجه بازاریابی با تمرکز بر گروه‌های مشتریان باارزش و پرپتانسیل.

- کاهش نرخ ریزش مشتری: شناسایی مشتریان در معرض ریزش و ارائه راهکارهای حفظ وفاداری آنان.

هدف: تعریف دقیق نیازهای کسب‌وکار و معیارهای موفقیت

ساختار پیشنهادی:

شرح کامل مشکل موجود: در حال حاضر دسته‌بندی مشتریان در شرکت عمدتاً بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک (سن، جنسیت، منطقه جغرافیایی و …) یا برخی شاخص‌های کلی پرتفوی انجام می‌شود، که در هر رشته مختص آن رشته میباشد و اطلاعات به صورت یکپارچه و تحلیل شده  در اختیار مدیریتهای میانی، مدیریتهای ارشد سازمان و نیز در اختیار مشتری  قرار نمیگیرد.

این دسته‌بندی‌ها:

- عمدتاً استاتیک هستند و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی نمی‌شوند

- مبتنی بر رفتار واقعی مشتری (خرید، خسارت، تعامل، تمدید) نیستند

- ارزش مالی و ریسک مشتری را به‌صورت همزمان در نظر نمی‌گیرند

- در سطح عملیاتی (کمپین، قیمت‌گذاری، مدیریت ریسک) به شکل سیستماتیک استفاده نمی‌شوند

در نتیجه:

- کمپین‌ها بر اساس گروه‌های کلی اجرا می‌شوند نه بر اساس رفتار و ارزش واقعی مشتری

- امکان تشخیص به‌موقع تغییر رفتار مشتری (مثلاً نزدیک شدن به ریزش) وجود ندارد

- تصمیم‌گیری‌ها بیشتر گزارش‌محور هستند تا تحلیلی و پیش‌نگر

بنابراین نیاز به یک سیستم بخش‌بندی پویا و آنلاین، داده‌محور و قابل استفاده عملیاتی برای تمام سطوح سازمانی احساس می‌شود.

نیازمندی‌های اصلی محصول:

1. دریافت اطلاعات مشتریان از دیتابیس های بیمه سامان در حوزه‌های:

- صدور بیمه‌نامه ، تاریخچه صدور و تمدید بیمه نامه در تمام رشته ها

- اطلاعات مالی (حق بیمه، وصولی، بدهی)

- سوابق خسارت

- اطلاعات اینفوگراف مشتریان بیمه سامان(اعم از اطلاعات هویتی، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات شغل و محل سکونت)

2.تجمیع کلیه اطلاعات هر مشتری به‌گونه‌ای که سوابق مالی، خسارت و بیمه‌ای وی در یک نمای واحد قابل مشاهده باشد.

3. محاسبه شاخص‌های کلیدی برای هر مشتری از جمله:

- تعداد بیمه‌نامه‌های فعال و سابقه همکاری

- مجموع حق بیمه پرداختی

- مجموع خسارت دریافتی

- نسبت خسارت

- تعداد و درصد تمدید

- وضعیت فعلی مشتری (فعال، غیرفعال، در معرض ریزش)

4. ایجاد امکان تحلیل و مقایسه مشتریان بر اساس شاخص‌های فوق در سطح فردی، شعبه، رشته بیمه‌ای و بازه زمانی.

5.تعریف گروه‌های مشتریان بر اساس رفتار مالی، خسارت و تمدید جهت استفاده در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، بازاریابی و مدیریت ریسک و محدودیت‌ها:

- کیفیت و کامل بودن داده‌های موجود 
در صورت وجود داده‌های ناقص، تکراری یا ثبت‌نشده، دقت تحلیل‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

- وابستگی به دسترسی فنی و همکاری واحد فناوری اطلاعات
استخراج و تجمیع داده‌ها منوط به فراهم بودن دسترسی‌های لازم و ساختار مناسب پایگاه داده است.

- محدودیت در استخراج و در دسترس گذاشتن داده‌ها
در فاز اول، تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های موجود در دیتابیس فناوران انجام و سایر دیتاهایی که تکمیل و قابل دسترسی می باشد.

- در ادامه اطلاعات و داده ها را به صورتی که بتوان از آنها در فاز بعدی این پروژه استفاده کرد، اصلاح و جمع آوری گردد.

- معیارهای موفقیت در فاز اول: تعیین KPIها، استخراج داده های با کیفیت جهت اجرای الگوریتمهای داده کاوی و هوش مصنوعی ، و تعیین الگوریتمها و فاز اولیه کد نویسی با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون(ماشین لرنینگ) و اجرای آن و استخراج نتایج تحلیل داده ها، رگرسیون و خوشه بندی و طبقه بندی داده ها،  زمان‌بندی فرآیند، فاز اول 3 ماهه اول سال1405 می باشد.

- مستند نیازمندی‌های کاربری (User Requirements / Use Cases)

هدف: تعریف رفتار محصول از دید کاربر

ساختار پیشنهادی:

- سناریوهای اصلی کاربری: مرحله اول جمع آوری داده های موجود و تمیز کردن داده جهت استفاده در مدلهای یادگیری ماشین

- نقش‌ها و دسترسی‌ها: همکاران در قسمت داده، جهت جمع آوری و تمیز کردن داده ها، کارشناسان در حوزه AI جهت اجرا و پیاده سازی الکوریتمها و تحلیل و تفصیر آنها و ایجاد داشبود در سیستم BI جهت رصد نتیجه کار و تحلیل داده ها و دسترسی برخط نتایج

- توضیح جریان کار: Step by Step تعامل کارشناسان با داده های موجود در دیتابیس های موجود

- الزامات رابط کاربری (UX/UI): داشبورد BI، گزارشات به صورت فایل اکسل و یا فایل جیسون (اگر جحم داده زیاد باشد)

- مستند الزامات فنی اولیه

هدف: کمک به تیم فناوری اطلاعات برای تخمین فناوری، معماری و منابع

ساختار پیشنهادی:

- معماری پیشنهادی: در این فاز اطلاعات بهصورت اکسل یا فایل جیسون در اختیار تیم ai قرار بگیرد.

- یکپارچگی با سیستم‌های موجود: در فاز اول این پروژه مستقل عمل میکند و یک انجین جهت یادگیری داده و خوشه بندی اطلاعات پیاده سازی میگردد.

- نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی: حفاظت داده‌های مشتری، انطباق با قوانین

- ملاحظات عملکردی: کاربران همزمان ،کارشناسان حوزه ai و داده میاشند ، سرعت پردازش تصاویر، فضای ذخیره‌سازی باید به اندازه داده ها و فضایی جهت پردازش داده ها در نظر گرفته شود .

- مستندات پشتیبانی تصمیم‌گیری

- داده های موجود در بیمه سامان

- گزارش‌های موجود از مشتریان و اطلاعات صدور و خسارت در تمام سیستمهای موجود

- تحلیل رقبا یا راهکارهای مشابه در بازار